ДОГОВОР ПОДРЯДА № 4

«      » ___________2021 г.

Массольд Илья Александрович, паспорт серии 3618 № 557665 выдан 01.08.2018 г. ГУ МВД России по Самарской обл. подразделением 630-015, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и (Данные заказчика), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется, в установленный настоящим Договором срок, из своих материалов, своими силами выполнить работы по монтажу Каркасно-щитовой «Дачи», размером 6 × 6 м в два этажа и террасы 1,25 × 6 м (далее «Объект») в соответствии с существующими технологиями Подрядчика, изложенными в приложениях № 1 и № 2 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость работ и материалов.

1.2. Работы выполняются на участке Заказчика. Место выполнения работ:

(Адрес строительства)

1.3. Материалы необходимые для выполнения Работы поставляются Подрядчиком в счёт стоимости, указанной в настоящем Договоре.

2. СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость Объекта устанавливается в рублях, НДС не облагается и составляет 767 000,00 (Семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей ноль копеек. В цену Договора включено:

- изготовление и монтаж строительных конструкций и отделочные работы;

- транспортные услуги;

- доставка и разгрузка материала, при наличии условий, изложенных в разделе 4 настоящего Договора;

- бытовка стоимостью 10 000 руб. согласно п. 5.1.2. Договора.

2.2. Оплата осуществляется Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика или наличными, поэтапно, в следующем порядке:

2.2.1. При заключении договора Заказчик оплачивает 5 % (38 350 руб.) и 60 % (460 200 руб.) за 10 дней до начала строительства.

2.2.2. По завершению строительства Объекта, после подписания сторонами акта приёма-сдачи Объекта № 4, Заказчик оплачивает оставшиеся от общей суммы 35 % стоимости договора, что составляет: 268 450 (Двести шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей ноль копеек.

2.3. С момента подписания настоящего Договора указанная стоимость считается фиксированной и может быть увеличена только в случаях, предусмотренных условиями настоящего договора и действующим гражданским законодательством РФ.

2.4. Факты оплат подтверждаются квитанциями к приходным кассовым ордерам. Выдаются представителем Подрядчика Заказчику, в обмен на оплачиваемые суммы. Квитанция по унифицированной форме № КО-1 утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 года № 88.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок исполнения работ: 25 дней, с момента начала работ.

3.2. Начало работ: «     »_________2021 года –  «     »_________2021 года

3.3. Подрядчик вправе закончить монтажные работы досрочно, о чём уведомляется Заказчик.

3.4. Сроки исполнения обязательств могут быть перенесены на основе договоренностей Сторон, при наступлении неблагоприятных технических причин, погодных условий, а также других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не дающие возможность выполнения обязательств.

3.5. К неблагоприятным техническим причинам относятся: поломка автотранспорта при доставке строительного материала на участок, поломка механизмов, узлов, деталей, используемых при строительстве, которые возникли не по вине Подрядчика и не могли быть определены или установлены до подписания настоящего Договора.

3.6. О начале и окончании неблагоприятных условий Подрядчик ставит в известность Заказчика любым доступным способом, с момента их наступления и окончания.

3.7. Фактической датой окончания работ считается день подписания Акта приема-сдачи Объекта № 4 (Приложение № 3 к настоящему договору) Сторонами.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, РАЗГРУЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Доставка материалов, необходимых для монтажа Объекта, осуществляется автомобильной техникой Подрядчика до Участка (далее — Транспортные услуги).

4.2. Автомобильной техникой считается шоссейные автомобили не повышенной проходимости, типа Газель, КАМАЗ с прицепом.

4.3. Транспортные услуги в пределах 150 км от г. Самара, Самарской области (далее Производственно-складская база) до Участка дополнительно не тарифицируются.

4.4. Стоимость дополнительного расстояния, обусловленного в п. 4.3. Договора входит в договорную стоимость, указанную в п. 2.1. Договора. Размер дополнительной тарификации указывается в п.2.1 Договора.

4.5. Доставка материала автомобильной техникой осуществляется при наличии дорог с твердым покрытием: асфальт, гравий – до места разгрузки материала, на расстояние, не превышающее 30 метров, до места монтажа Объекта.

4.5.1. В случае отсутствия дорог с твердым покрытием, доставка осуществляется по грунтовым дорогам, бездорожью под ответственность Заказчика.

4.5.2. При движении по грунтовым дорогам, бездорожью водитель самостоятельно визуально определяет возможность проезда автомобиля на основании погодных условий, качества дороги или места проезда, личного опыта, о чём информирует Заказчика.

4.5.3. При застревании автомобиля Заказчик обязан оказывать водителю содействие для дальнейшего движения, как к месту доставки, так и на обратном пути. Необходимые механизмы для буксирования автомобиля по бездорожью подыскиваются и оплачиваются Заказчиком.

4.6. Заказчик обязан заранее проинформировать Подрядчика о возможных труднопроходимых местах на пути доставки материала и принять меры для решения проблемы труднопроходимых мест.

4.7. Если Заказчик не сообщил о возможных трудностях проезда, то водитель вправе вернуться на производственно-складскую базу, при фактическом отсутствии надёжного проезда или выезда с места разгрузки. В таком случае Заказчик оплачивает расходы по транспортировке материалов, из расчета 75 рублей за один километр от производственно-складской базы до Участка.

4.8. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ автомобильной техники до Участка и выезд его обратно на обустроенную дорогу общего пользования.

4.9. При возникновении сложностей при проезде к Участку, Заказчик обеспечивает их разрешение. Все затраты, связанные с их разрешением, оплачивает Заказчик. Заказчик отвечает за возможность проезда автотранспорта Подрядчика до участка Заказчика, и несёт расходы на получение необходимых разрешений (в случае их необходимости), восстановление дорожного покрытия, в случае ущерба нанесённого автотранспортом Подрядчика, расчистку подъездных путей, использование спецтехники для буксировки автотранспорта Подрядчика.

4.10. Доставка, разгрузка и складирование материала осуществляется на место, указанное Заказчиком только при технической возможности подъезда автомобиля: габаритные проезды, развороты, уклоны и прочее.

4.11. Разгрузка материалов и оборудования осуществляется силами Сотрудников вручную.

4.12. Переноска стройматериалов к месту монтажа Объекта свыше 30 метров, оплачивается Заказчиком дополнительно, из расчёта 20 рублей за один метр кубический за каждый дополнительный перенесённый 1 метр, но не далее 100 метров.

4.13. При невозможности подъезда автомашины с прицепом до места разгрузки, Заказчик оплачивает перегруз материала из прицепа в кузов машины, из расчета 350 рублей, за один перегруженный метр кубический.

5. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Заказчик обеспечивает:

5.1.1. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ сотрудников Подрядчика на Участок в течение всего периода строительства до подписания Акта приема-сдачи Объекта № 4. При условии платного въезда на Участок, Заказчик оплачивает эти расходы.

5.1.2.  Заказчик обеспечивает Сотрудников питьевой водой и проживанием на участке на время осуществления работ по монтажу Объекта.

Заказчик предоставляет электрифицированное жильё для Сотрудников удовлетворительного состояния. Пригодность жилья определяется следующими параметрами:

• Отсутствие щелей, дыр и сквозняков в помещении.

• Отсутствие протекания крыши.

• По возможности наличие спальных мест (при их отсутствии Сотрудниками конструируются лежаки-нары).

• Обогрев помещения – печной или электрический, температура воздуха в помещении не должна быть менее 15 ºС.

• Присутствие входной двери.

При отсутствии жилья для проживания Сотрудников, Подрядчик предоставляет бытовку стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, которая в свою очередь оплачена Заказчиком Подрядчику согласно п. 2.1. Договора.

Необходимость в бытовке отражается в п.2.1. Договора и входит в его стоимость.

Бытовка каркасно-щитовая разборная, одно окно, одна дверь, укомплектована четырьмя фундаментными блоками.

5.1.3. Заказчик обеспечивает Сотрудников в количестве трёх человек электроэнергией (не менее 3 Квт.) на Участке на время осуществления работ.

5.1.4. Заказчик показывает представителю Подрядчика границы своего участка, планируемое месторасположение монтажа Объекта.

5.1.5. Заказчик, при необходимости, предоставляет необходимые документы, подтверждающие право собственности на Участок или доверенность владельца на производство работ.

5.2. Подрядчик обеспечивает:

5.2.1. Наличие стройматериалов надлежащего качества и количества для монтажа (если другое не оговорено в приложении № 2 настоящего Договора) и несёт все расходы при нехватке материала, по замене или ремонту дефектного материала.

5.2.2. Питание Сотрудников.

5.2.3. Наличие необходимого оборудования и инструмента для ведения монтажных работ.

5.2.4. Выполнение на Участке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, во время проведения работ.

5.2.5. Сохранность результата выполненных работ до передачи его Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае задержки оплаты этапа, указанного в п. 2.2.1 Договора, по требованию Подрядчика, Заказчик уплачивает штраф в размере 0,25 % от суммы неуплаты за каждые сутки задержки, но суммарно не более 10 % от указанного этапа оплаты.

6.2. При задержке оплаты Заказчиком этапа, указанного в п. 2.2.1 Договора, на срок более 3-х дней, Подрядчик вправе приостановить выполнения работ по данному Договору с отнесением убытков, вызванных простоем бригады, на счёт Заказчика. Убытки определяются из расчета 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей на каждого Сотрудника, за каждые сутки приостановления выполнения работ.

6.3. В случае расторжения Договора Заказчик уплачивает стоимость фактически выполненной Работы.

6.4. В случае задержки срока окончания работ по данному Договору по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 0,25 % от оплаченной суммы за каждые сутки задержки выполнения работ, но не более 10 % от суммы, указанной в п.2.2.1. настоящего Договора

6.5. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения допущенных нарушений.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

6.7. При простое Сотрудников по вине Заказчика Подрядчик относит убытки на счет Заказчика. Убытки определяются из расчета 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на каждого Сотрудника, за каждые сутки простоя.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить все работы, указанные в настоящем Договоре в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7.1.2. Информировать Заказчика о времени приёмки Объекта.

7.1.3. Устранять недостатки, выявленные при приёмке Объекта.

7.1.4. Сдать Объект Заказчику.

7.2. Подрядчик имеет право:

7.2.1. Сдать Объект досрочно.

7.2.2. Заменять используемые в строительстве материалы на аналогичные по свойствам и качеству по согласованию с Заказчиком.

7.2.3. Привлекать к производству Работы субподрядные организации.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Согласовать с Подрядчиком необходимую для производства работы документацию.

7.3.2. Своевременно производить приёмку и оплату выполненной работы. В случае непринятия работ Заказчиком (не подписания Акта выполненных работ), он обязан в 2-х дневный срок в письменном виде (посредством электронной почты) предоставить Подрядчику причины отказа от приёма работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объёме и подлежат оплате.

7.3.3. В случае досрочного выполнения работы Подрядчика, досрочно принять работы.

7.3.4. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работы по настоящему Договору.

7.3.5. Своевременно производить приёмку скрытых работ. В случае неявки в оговоренный срок, доступ к скрытым работам осуществляется за счёт Заказчика.

7.3.6. Информировать Подрядчика в письменном виде об обнаруженных им отклонениях от условий Договора или иных недостатках при производстве и сдаче-приёмки Объекта.

7.3.7. Самостоятельно оформлять и нести полную ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право владения, пользования и распоряжения земельным участком; за наличие у него документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством, необходимых для выполнения работ, в том числе необходимых для проведения строительных и монтажных работ, обязательных согласований и решений, касающихся монтажа и эксплуатации выполненной работы; за согласование с третьими лицами хода и результата выполнения работ, за правильность определения места проведения работ и расположения результата работ на земельном участке.

7.4. Заказчик имеет право:

7.4.1. Осуществлять надзор за ходом и качеством проведения работ как лично, так и через своего уполномоченного представителя; приостанавливать работы при обнаружении отклонений от условий Договора с обязательным немедленным извещением об этом Подрядчика. В случае необоснованного приостановления работ Заказчиком, Подрядчик вправе продлить в одностороннем порядке срок Договора и потребовать возмещение всех понесенных убытков.

7.4.2. Привлекать для производства смежных работ на объекте (по согласованию с Подрядчиком) другие подрядные организации, только в том случае, если выполнение ими работ не создадут препятствий для нормальной работы Сотрудников.

7.4.3. Заказчик имеет право действовать через Доверенное лицо, посредствам письменной доверенности. Доверенное лицо обладает всеми правами и обязанностями, которыми обладает Заказчик по настоящему Договору.

7.4.4. Принимать в процессе производства работ выполненные ответственные конструкции и скрытые работы, оговоренные заранее с Подрядчиком.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ и своевременное устранение существенных недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика и выявленных при приёмке работ или в период гарантийного срока.

Гарантия Подрядчика на Объект устанавливается один год на протекание кровли и целостность конструкции.

8.2. Гарантия на Объект не распространяется на следующее:

- строительные материалы, приобретаемые Заказчиком самостоятельно и изделия (элементы конструкции) изготовленные из них;

- ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком;

- ущерб, нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком;

- если Заказчик, в течение действия гарантийного срока изменил конструкцию или технико-эксплуатационные параметры Объекта;

- на внутреннюю отделку и брус, если он со временем заплесневел (почернел), по причине неисполнения Заказчиком правил эксплуатации Объекта (приложении № 4).

- на выпирание, рассыхание, вспучивание отделочных материалов, в случае несоблюдения правил эксплуатации изложенных в приложении № 4.

- на окна и двери, если они со временем, стали открываться (закрываться) с затруднением по причине деформации конструкции.

- на появление синевы (плесени) на деревянных элементах Объекта, при влажной тёплой погоде.

- на образование щелей, частичное или полное «подвисание» каркаса, при сборке каркаса на металлические гвозди.

8.3. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному Договору и подписания акта приёма-сдачи Объекта № 4.

8.4. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра настоящего Договора.

8.5. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты фотографируются Заказчиком и прикрепляются к электронному письму с описанием гарантийного случая. Письмо направляется на электронную почту Подрядчика.

8.6. Установленный гарантийный случай устраняется в течение трёх недель с момента получение электронного письма.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Стороны устанавливают следующий порядок урегулирования претензий и споров:

Мотивированная претензия любой из Сторон, составленная и направленная в простой письменной форме (по электронной почте) и должна быть рассмотрена другой Стороной в срок не позднее пяти рабочих дней с момента её получения. По итогам рассмотрения такой претензии Сторона её получившая, в вышеуказанный срок обязана подготовить мотивированный ответ о своём согласии или несогласии с претензией, составленной в простой письменной форме. Не предоставление мотивированного ответа в вышеуказанный срок рассматривается, как нежелание урегулировать возникшие разногласия.

9.2. В случае невозможности урегулировать возникающие споры, Стороны вправе обратиться в суд, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Подрядчик вправе вывозить с Участка строительные материалы, оставшиеся после монтажа объекта, отгруженные изначально с запасом на технологические отходы и брак.

10.2. Подрядчик вывозит с Участка Заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате монтажных работ.

10.3. Изменения, внесённые при необходимости в процессе работ, должны быть согласованы и подтверждены обеими Сторонами в Дополнительном (Взаимном) соглашении к Договору, в котором оговариваются дополнительные затраты Подрядчика (либо Заказчика) и устанавливается новый срок окончания работ по данному Договору.

10.4. Согласованные с Заказчиком в Эскизных проектах и Техническом описании Объекта (Приложения № 1, 2 к настоящему договору) размеры и конструктивные решения являются обязательными для Подрядчика, независимо от имеющихся отступлений от СниПов, ГОСТов и не могут служить причиной отказа от приёма выполненных работ.

10.5. До исполнения Заказчиком условий п. 2.2.3 настоящего Договора, Объект, возведённый Подрядчиком, является его собственностью. В случае невыполнения условий оплаты, по истечению 10 суток, Подрядчик вправе демонтировать Объект и вывезти материалы, используемые для его строительства, соразмерно неоплаченной части.

10.6. Подгонка столярных изделий (окна, двери, наличники, лестница) осуществляется один раз при сдаче Объекта. В дальнейшей эксплуатации Подрядчик не выезжает к Заказчику на данную операцию, так как древесина является материалом гигроскопичным и может менять свои объёмы (размеры) в зависимости от влажности. Рекомендуется обработать столярные изделия влагозащитным составом.

10.7. При выполнении работ, в условиях влажной, теплой погоды, на пиломатериалах возможно появление плесени (синевы).

10.8. Подрядчик может использовать фотографии Объекта в рекламных целях по своему усмотрению, при условии сохранения конфиденциальности персональных данных Заказчика.

10.9. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из Сторон.

11.2. Приложения № 1 ÷ 4 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3 Стороны признают законность и юридическую силу настоящего договора в скан (фото) форме до его оформления и подписания в письменной форме.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Наименование | Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Стороны | Массольд Илья Александрович |  |
| Паспорт | серия 3618 № 557665 выдан 01.08.2018 г. ГУ МВД России по Самарской обл. код подразделения 630-015 |  |
| Р/C | Карта сбербанка 5469 5400 2101 3600 или наличными |  |
| Адрес | 446329, Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н. с. Черновка, ул. Сапожкова, д. 59 |  |
| Контактный телефон | +7(927)691-11-16 +7(937)661-11-19 |  |
| Эл. почта | terem63ru@gmail.com |  |

Приложение № 1к Договору № 4

Эскизный проект Объекта

план 1-го этажа

план 2-го этажа

План расположения Объекта

Приложение № 2 к Договору № 4

Техническое описание Объекта

Высота этажа: 2,4 м – 1 этаж, 2,2-2,3 м – 2 этаж, в верхней точке допуски по высоте: ± 5 см до финишного покрытия.

Фундамент: Бурозаливной с тумбами из цокольного кирпича.

Гидроизоляция: закладывается рубероид.

Стены: Каркасно-щитовые. Из бруса 50 × 100 мм – естественной влажности. С наружной стороны обшитые OSB-3 1 250 × 2 500 × 9,5 мм и ветрозащитной мембраной категории А, утеплитель минеральная вата 100 мм, пароизоляция категории В, внутренняя отделка — вагонка (крепится на гвозди).

Перегородки: Каркасно-щитовые из бруса 50 × 100 мм естественной влажности, утеплённые минеральной ватой 100 мм, пароизоляция категории В.

Перекрытия: Брус 50 × 150 мм обшитый вагонкой, утеплённые минеральной ватой 100 мм, пароизоляция категории В.

Пол 1 и 2 этажа: ЦСП 12 мм.

Карнизные свесы: Профнастил С8

Стропильная система:

- стропила изготавливаются из бруса 50 × 150 мм – естественной влажности;

- выстилается ветровлагозащитой категории В-D, обрешётка из доски 150 × 25мм – естественной влажности.

Кровля: Металло-черепица «Каскад» (или аналог).

Двери: Входная — металлическая утепленная, Межкомнатные из массива дерева 80x200см – 3 шт

Окна: ПВХ поворотно-откидные однокамерные.

Лестница: из доски 40 × 200, перилла из бруска 40 × 40

Коммуникации: Не включены в работу.

Внутренняя отделка стен: Вагонка.

Фасад: Виниловый сайдинг, (углы, оконные и дверные проёмы окантовываются металлическим уголком)

Обработка деревянного каркаса: Огнебио защита.

Терраса: Каркас из бруса 50 × 100, напольное покрытие ЦСП 12 мм, кровля Металло-черепица «Каскад» (или аналог)

П р и м е ч а н и е: Расстановка проемов окон и дверей на плане объекта указывается без точных размеров, расстановка производится по месту, по согласованию с Заказчиком, при возможности технического исполнения. Используемые пиломатериалы:

- Доски - хвойных пород (ель, сосна), сорт 1 естественной влажности.

В пиломатериалах атмосферной сушки допускается транспортировочная влажность 20-35 %.

Приложение № 3 к Договору № 4

Акт приёма-сдачи Объекта № 4

« ___ » ____________ 2021 г.

Мы нижеподписавшиеся:

представитель Подрядчика

|  | с одной стороны |
| --- | --- |
| (Ф.И.О.) |  |

и от лица Заказчика

|  | с другой стороны |
| --- | --- |
| (указать Ф.И.О. если по доверенности) |  |

подписали настоящий акт о том, что Работы по Договору подряда № 4 выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Заказчик _________________________________ /________________/

Подрядчик _________________________________ /________________/

Приложение № 4 к Договору № 4

Правила эксплуатации

1.       После возведения коробки дома необходимо незамедлительно покрыть крышу дома кровельными материалами. Стены следует обшить отделочными материалами. Это позволит избежать проникновения влаги в дом.

2.       В сухую погоду дом необходимо регулярно проветривать, в том числе подвальные и чердачные пространства.

3.       Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию дома, особенно в кухне, ванных комнатах и санузлах.

4.        Источники тепла должны быть равномерно распределены по всем площадям, в которых предусмотрено отопление.

5.       Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Печи и нагревательные приборы отделяются от других деревянных конструкций огнестойкими материалами или достаточным воздушным пространством. Электропроводка должна быть выполнена квалифицированными специалистами.

6.       Важно вовремя проводить сезонные работы по удалению листьев из сливных труб и желобов и чистки снега с крыши.

7.       И последнее: во время всего срока эксплуатации каркасного дома необходимо проводить обработку дома по предупреждению деревянных конструкций от загнивания, грибка и синевы.

Соблюдать правила пожарной безопасности.

Примечание:

Подгонка изделий (окна, двери,) осуществляется один раз при сдаче Объекта. В дальнейшей эксплуатации Подрядчик не выезжает к Заказчику на данную операцию.

Приложение № 5 к Договору № 4

От «___» ___________2021г.

Расписка

в получении первоначальной оплаты

Я, Массольд Илья Александрович (Застройщик), паспорт серии 3618 № 557665 выдан 01.08.2018 г. ГУ МВД России по Самарской обл. подразделением 630-015, проживающий по адресу: Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н. с. Черновка, ул. Сапожкова, д. 59, (Данные закзчика), проживающий по адресу: (Адрес прописки), денежные средства в качестве предоплаты в сумме 38 350  (Тридцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей в счет оплаты 5% от суммы договора подряда №4.

Настоящая расписка составлена в двух экземплярах, имущих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«___» ___________2021г.

Заказчик:

____________/                             (подпись/Ф.И.О)

Застройщик:

____________/ Массольд И.А (подпись/Ф.И.О)